# 📘 Module 8 – Master Checklist & Roadmap vers 10k$/mois (v0-first, Loi 25, Présence & IA)

🎯 Objectif
Offrir une vue d’ensemble claire et actionnable de tous les modules précédents. Cette master checklist sert de guide quotidien et la roadmap montre comment atteindre 10k$/mois de revenus récurrents grâce aux sites web, à la présence en ligne (GBP, Socials) et aux optimisations IA (AEO/GEO).

## 1) Master Checklist – Étapes par projet client

### Phase 0 – Présence Setup (nouveau)

- Créer et optimiser Google Business Profile (GBP).

- Vérifier Apple Business Connect + Bing Places.

- Créer pages sociales (FB, IG, LinkedIn, TikTok).

- Préparer premiers posts (via IA).

- Vérifier cohérence NAP (Name, Address, Phone) sur toutes les plateformes.

- Mettre en place AEO/GEO de base (FAQ structurée, prompts IA test visibilité).

- Consigner tout dans le registre Loi 25 (Google, Meta, etc.).

### Phase 1 – Onboarding

- Poser les questions clés (site existant, besoins, bilingue, conformité Loi 25).

- Choisir chemin (Clone / Create / Add-ons / Presence Only).

- Créer dossier client + registre Loi 25.

- Préparer proposition (OT + M + Onboarding Fee).

- Créer repo GitHub avec convention de nommage.

- Configurer variables d’environnement (Supabase, Stripe, Resend, Cal.com).

### Phase 2 – Création

- Générer site initial avec v0 (Next.js + Tailwind).

- Connecter repo GitHub et Vercel.

- Personnaliser via Cursor IDE si nécessaire.

- Ajouter SEO de base (balises, meta, sitemap).

- Intégrer conformité Loi 25 (cookies, politique FR/EN, opt-in formulaires).

### Phase 3 – Déploiement

- Déployer sur Vercel (HTTPS activé).

- Configurer domaine du client.

- Ajouter Google Search Console + Analytics (avec consentement cookies).

- Vérifier preview deploys avant mise en production.

### Phase 4 – Add-Ons

- Intégrer modules choisis (SEO, SMS, Chatbot, Blog, Booking, Email, Stripe, GBP, Social Media, AEO/GEO).

- Vérifier conformité Loi 25 pour chaque module.

- Documenter opt-ins/consentements.

### Phase 5 – Livraison & Maintenance

- Former le client (site, tableau de bord, suppression données).

- Activer forfait maintenance (Basic/Standard/Plus).

- Planifier rapport mensuel (SEO, maintenance, conformité, GBP/Socials, AEO/GEO).

## 2) Roadmap vers 10k$/mois

### Étape 0 – Présence Only (1–3 clients)

- Objectif : tester la demande locale sans site complet.

- Services : GBP setup, posts, Social Starter, mini AEO.

- Revenus ≈ 1k$/mois.

### Étape 1 – Base (1–5 clients)

- Objectif : valider la méthode.

- Focalisation : Sites Clone/Create simples + Maintenance Basic/Standard.

- Revenus ≈ 3k$/mois.

### Étape 2 – Expansion (5–10 clients)

- Ajouter SEO Lite et premiers Premium.

- Introduire Add-ons (Chatbot, SMS, Blog, Stripe, GBP/Socials).

- Revenus ≈ 6–8k$/mois.

### Étape 3 – Accélération (10–20 clients)

- Structurer workflow (clonage rapide, checklists).

- Maximiser upsells (SEO Premium, Compliance Loi 25, Bilingue, AEO/GEO).

- Déléguer contenus ou maintenance récurrente.

- Revenus ≈ 12–15k$/mois.

### Étape 4 – Scaling (20+ clients)

- Intégrer gestion de présence complète (GBP, Social Media Pro, AEO/GEO en continu).

- Mettre en place VA/freelancers pour contenu et posts.

- Cibler ≈ 20k$/mois récurrents.

## 3) Checklist Loi 25 – Globale

- Politique de confidentialité FR/EN sur tous les sites.

- Bannière cookies conforme et fonctionnelle.

- Registre des sous-traitants tenu à jour.

- Consentements (SMS/email/formulaires, GBP/socials) documentés.

- Endpoint /delete ou équivalent pour suppression des données.

- Logs d’accès conservés ≥ 1 an.

## 4) Prompts IA – Globaux

Proposition client complète
> “Prépare une proposition détaillée pour une PME au Québec, incluant prix OT, M, bundle, SEO Lite, maintenance Standard, conformité Loi 25, intégration Stripe, et optimisation AEO.”

Rapport mensuel client
> “Rédige un rapport mensuel en français pour le client [Nom] incluant uptime, sauvegardes, SEO, GBP/socials, visibilité IA (AEO/GEO), conformité Loi 25, et recommandations.”

Plan croissance agence
> “Élabore une roadmap de croissance pour une agence web solo visant 20 clients et 20k$/mois, en utilisant v0, GitHub, Vercel, Supabase, Twilio, Stripe, GBP, Social Media et AEO/GEO.”

🔑 Notes pratiques
- Cette master checklist = boussole pour chaque projet.
- La roadmap montre la progression claire : Présence → Site → SEO → AEO/GEO → Ads.
- La conformité Loi 25 + AEO/GEO = différenciateurs uniques au Québec.
- Objectif final : stabilité 10k$/mois récurrents + marge de croissance.

👉 Ce module complète la série (Modules 1 à 7) et consolide tout le Playbook en plan d’action concret.